FRANKONIA KOREA

웹사이트 리뉴얼 기획서

www.frankonia-korea.com

레퍼런스 사이트 분석 및 리뉴얼 플랜

2026. 08. 07 (v2 — 사이트맵 확정·Next.js 확정 반영)

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | Frankonia Korea 웹사이트 리뉴얼 |
| 도메인 | www.frankonia-korea.com (기존 도메인 유지) |
| 레퍼런스 | frankonia-solutions.com (독일 본사 사이트) |
| 언어 | 한국어(기본) / 영어 / 독일어 3개 언어 |
| 핵심 구성 | ① 챔버(Anechoic Chambers) ② EMC 시험장비(EMC Test Systems) ③ CyberShield(frankonia-cybershield.com 링크 연결) |
| 구축 방식 | Next.js 16 (App Router) 기반 자체 개발 — 상세는 7장 |
| 디자인 기준 | FRANKONIA-DESIGN-REFERENCE.md (CyberShield 사이트 실측 디자인 토큰) — 모든 디자인 요소는 이 문서를 따름 |
| 웹 기획 | FRANKONIA-WEB-PLAN.md — 라우팅·페이지·컴포넌트 상세 기획 별도 문서 |

### 리뉴얼 목표

- 독일 Frankonia 본사 사이트 수준의 전문적인 브랜드 이미지 구축

- 제품 3대 축(챔버 / EMC 시험장비 / CyberShield)이 한눈에 보이는 명확한 정보 구조

- 국내 고객(한국어) + 해외 파트너(영어·독일어)를 모두 커버하는 다국어 사이트

- 견적 문의로 자연스럽게 이어지는 B2B 리드 확보형 랜딩페이지

# 2. 현재 사이트 현황 진단

긴급 이슈: 현재 www.frankonia-korea.com 은 SSL 인증서 불일치 오류로 브라우저 접속이 차단되는 상태입니다(인증서가 해당 도메인용으로 발급되어 있지 않음). 방문자가 사이트에 도달하지 못하므로, 리뉴얼 이전이라도 호스팅·인증서 점검이 필요합니다.

- 도메인 등록 상태 및 만료일 확인 (기관/등록대행사)

- 호스팅 서버 상태 확인 — 현재 서버가 다른 도메인용 인증서를 반환하고 있어 호스팅 설정 오류 또는 서비스 만료 가능성

- SSL 인증서 재발급(Let's Encrypt 무료 인증서 또는 호스팅사 제공 인증서)

- 리뉴얼 오픈 전까지 임시 안내 페이지(회사 소개 + 연락처) 게시 권장

# 3. 레퍼런스 사이트 분석 — frankonia-solutions.com

## 3.1 전체 구조 (사이트맵)

| 1차 메뉴 | 하위 구성 |
| --- | --- |
| Company | Philosophy / History / Career / Publications / Events |
| Anechoic Chambers | 챔버 포트폴리오(필터형) / Frankosorb® Absorbers / Shielding & Gates / Automation / Extended Services / References / Download Area |
| EMC Test Systems | Emission Measurements / Immunity Test Systems(Conducted·Radiated) / Product List / Select Standard(규격별 제품 검색) |
| Contact | Quotation & Info(견적) / Service & Support |

## 3.2 챔버(Anechoic Chambers) 페이지 구성

챔버 포트폴리오는 산업 분야별 필터(All / Commercial / Automotive / Powertrain / Military / Others)로 구성되며, 각 제품은 이미지 + 모델명 + 한 줄 설명의 카드 형태로 노출됩니다.

| 분류 | 주요 모델 |
| --- | --- |
| Commercial (14종) | SAC-3 Square/Plus, SAC-5 Square/Plus, SAC-10/H·/P·Plus·Plus Triton, CHC/CHC Plus, FAC-3/FAC-3 L, Shielded Room, SAC-3/FAC-3 Transformer |
| Automotive (4종) | ACTC, UCC, AVTC, SAC-10V (ECE R10 차량 시험 전용) |
| Powertrain (3종) | EDTC-SA, EDTC-AX, EDTC-BB (EMC-BlueBox) |
| Military (3종) | MIL-STD Chamber, MIL-STD Chamber Advanced, MIL CHC |
| Others | CTC, Reverberation Tent, Reverberation Chamber (RVC) |

## 3.3 EMC 시험장비(Test Systems) 페이지 구성

- Emission: FFT 기반 EMI-Receiver(9kHz~6GHz, ERX-6·ERC-6 등), Pre-amplifier, 안테나 시스템(9kHz~40GHz)

- Immunity: Conducted(IEC/EN 61000-4-6, -4-16), Radiated(IEC/EN 61000-4-3, ISO 11452-2, MIL-STD 461), 자기장 시험(최대 1000A/m)

- Components: RF 파워앰프(DC~18GHz, 최대 12,000W), E-field 센서, GTEM 셀, RF 파워미터, ECU 컨트롤 유닛

- 'Select Standard' — 시험 규격(IEC/ISO/MIL-STD/CISPR/자동차)별로 제품을 찾아가는 검색 기능

- 다운로드: 앰프/안테나 카탈로그 PDF, GTEM 사양서 등 자료실 운영

## 3.4 디자인·UX 특징 및 시사점

| 특징 | 리뉴얼 적용 포인트 |
| --- | --- |
| 대형 제품 사진 중심의 히어로 슬라이드 | 챔버 설치 사례 등 고품질 사진 확보가 핵심 → 본사 이미지 자산 사용 협의 |
| 카드형 제품 그리드 + 분야별 필터 | 챔버 12종 이상도 깔끔하게 정리 가능 → 한국 사이트 챔버 메뉴에 동일 패턴 적용 |
| 규격(Standard) 기반 제품 검색 | 엔지니어 고객의 실제 탐색 방식과 일치 → 2차 고도화 항목으로 채택 검토 |
| 견적 요청·서비스 문의 CTA 상시 노출 | 모든 제품 페이지 하단에 '견적 문의' 버튼 고정 |
| 신뢰 요소(1987년 설립, 80여 개국 공급) | 한국 사이트에는 '독일 본사 공식 파트너' 신뢰 요소로 변환하여 강조 |
| 다운로드 자료실(카탈로그 PDF) | 국문 카탈로그 + 본사 영문 카탈로그 병행 제공 |

개선 여지: 본사 사이트는 영어 단일 언어이고 메뉴 URL 구조가 다소 불규칙합니다(chambers-2, page_id 등). 한국 사이트는 처음부터 언어별 URL 체계와 일관된 메뉴 구조로 설계해 SEO 우위를 확보합니다.

# 4. 리뉴얼 사이트맵 (확정)

GNB(주 메뉴)는 본사 사이트 체계를 따라 6개로 구성합니다: Company / Anechoic Chambers / EMC Test Systems / CyberShield / Contact / Career

| 1차 메뉴 | 2차 메뉴 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Home | — | 랜딩페이지 (5장 참조) |
| Company | 인사말 / 회사소개·연혁 / Frankonia Group 소개 / 오시는 길 | 독일 본사 공식 파트너십 강조 |
| Anechoic Chambers | ① Automotive | ACTC, UCC, AVTC, SAC-10V 등 |
|  | ② Military | MIL-STD Chamber, Advanced, MIL CHC |
|  | ③ Commercial | SAC/FAC/CHC 시리즈, Shielded Room |
|  | ④ Powertrain | EDTC-SA, EDTC-AX, EDTC-BB |
|  | ⑤ RVC | Reverberation Chamber(잔향실) |
|  | ⑥ Others | CTC, Reverberation Tent 등 |
| EMC Test Systems | EMI-Receiver | ERX-6, ERC-6 등 |
|  | Antennas | 9kHz~40GHz 안테나 |
|  | Accessories | 앰프, GTEM 셀, 파워미터, 센서 등 |
| CyberShield | — (외부 링크) | https://www.frankonia-cybershield.com/ 새 창 연결 |
| Contact | 견적·기술 문의 / 다운로드(카탈로그) | 폼 + 이메일 연동 |
| Career | 채용 안내 | 인재상 / 채용 공고 |

챔버 하위 메뉴 순서는 위 ①~⑥ 순서를 고정합니다 (Automotive → Military → Commercial → Powertrain → RVC → Others). 메뉴, 필터 탭, 랜딩 카드 등 모든 노출 지점에서 동일 순서를 유지합니다.

### 페이지별 공통 구성 (제품 상세)

- 제품 대표 이미지 + 모델명 + 핵심 사양 요약

- 적용 규격(Standard) 표기 — 예: CISPR 25, ISO 11452-2, MIL-STD-461

- 카탈로그 다운로드 버튼 + 견적 문의 CTA

- 관련 제품 추천(같은 카테고리 내 다른 모델)

# 5. 랜딩페이지(홈) 구성안

스크롤 순서 기준의 섹션 구성입니다. 함께 전달되는 HTML 시안(frankonia-korea-landing.html)이 본 구성을 그대로 구현한 것입니다.

| 순서 | 섹션 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 헤더 (GNB) | 로고 / 주 메뉴 / 언어 전환(KO·EN·DE) / 견적 문의 버튼 |
| 2 | 히어로 | 챔버 설치 사진 배경 + 핵심 카피 "EMC 토탈 솔루션 파트너" + CTA 2개(제품 보기·견적 문의) |
| 3 | 3대 솔루션 카드 | 챔버 / EMC 시험장비 / CyberShield — 각 카드에서 해당 섹션·링크로 이동 |
| 4 | 챔버 라인업 | Automotive / Military / Commercial / Powertrain / RVC / Others 6개 서브카드 (순서 고정) |
| 5 | 시험장비 라인업 | EMI-Receiver / Antennas / Accessories 3개 서브카드 |
| 6 | 신뢰 요소 | 독일 Frankonia 본사 소개(1987년 설립, 80여 개국 공급) + 한국 공식 파트너 문구 |
| 7 | 문의 CTA 밴드 | "견적 및 기술 상담" 버튼 + 연락처 |
| 8 | 푸터 | 회사 정보 / 주소 / 사업자 정보 / 개인정보처리방침 / 본사·SNS 링크 |

# 6. 다국어(KO/EN/DE) 전략

| 항목 | 제안 |
| --- | --- |
| 기본 언어 | 한국어 (국내 고객 대상 주력) |
| URL 구조 | frankonia-korea.com/ (KO) · /en/ (영어) · /de/ (독일어) — 하위 경로 방식 권장 |
| 언어 전환 UI | 헤더 우측 상단 KO ¦ EN ¦ DE 전환 버튼 (모든 페이지 공통) |
| SEO 처리 | 페이지별 hreflang 태그 적용, 언어별 메타 타이틀·설명 개별 작성 |
| 번역 범위 | 1단계: 전 페이지 KO+EN 완역, DE는 주요 페이지(홈·회사·제품 개요)만 → 2단계 확대 |
| 번역 소스 | 제품 설명은 본사 영문 원문 활용(정확성), 한국어는 국내 고객 눈높이로 재작성 |

# 7. 구축 방식 — Next.js 16 (확정)

웹 디자인·개발 도구는 Next.js 최신 버전(16.x, 2026-08 기준 16.3)으로 확정합니다. 정적 생성(SSG) 중심의 빠른 B2B 사이트에 적합하며, 다국어 라우팅과 SEO 제어가 자유롭습니다.

| 항목 | 확정 스택 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 16 (App Router, React Server Components, Turbopack) |
| 언어 | TypeScript |
| 스타일링 | Tailwind CSS v4 — 디자인 토큰은 FRANKONIA-DESIGN-REFERENCE.md 값으로 설정 |
| 다국어 | next-intl — /ko(기본), /en, /de 하위 경로 라우팅 + hreflang 자동화 |
| 콘텐츠 관리 | 1단계: 코드 내 콘텐츠(MDX/JSON) → 2단계: 헤드리스 CMS(Sanity 등) 도입 검토 |
| 폼 처리 | Server Actions + 이메일 발송(Resend 등), 스팸 방지(Cloudflare Turnstile) |
| 호스팅 | Vercel 권장 (Next.js 최적화, SSL 자동) 또는 국내 호스팅 + Node 서버 |
| 분석 | GA4 + 네이버 애널리틱스 |

선정 이유: ① 디자인 레퍼런스(CyberShield 사이트)와 동일한 수준의 커스텀 디자인·인터랙션 구현 가능 ② 페이지 단위 정적 생성으로 로딩 속도·SEO 우위 ③ 다국어 3개 언어의 URL·메타데이터 완전 제어 ④ SSL 등 인프라 자동화로 현재와 같은 인증서 사고 방지. 상세 화면·라우팅 설계는 FRANKONIA-WEB-PLAN.md 참조.

# 8. 기술·SEO 필수 요건

- SSL 인증서 정상 적용 (https) — 현재 오류 상태이므로 최우선 처리

- 반응형 웹 (PC·태블릿·모바일) 및 페이지 로딩 속도 최적화(이미지 WebP 변환)

- 언어별 hreflang·sitemap.xml·robots.txt 구성

- Google Search Console + 네이버 서치어드바이저 등록

- 문의 폼: 스팸 방지 + 접수 메일 알림, 개인정보 수집 동의 절차(개인정보보호법 준수)

- 통계: GA4 + 네이버 애널리틱스 설치

# 9. 추진 로드맵 (예시: 총 8~10주)

| 단계 | 기간 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 0. 긴급 조치 | 즉시 | 도메인·호스팅 점검, SSL 복구, 임시 페이지 게시 |
| 1. 기획 확정 | 1~2주차 | 구축 방식 결정, 사이트맵·와이어프레임 확정, 콘텐츠 목록 확정 |
| 2. 콘텐츠 준비 | 2~4주차 | 제품 자료·이미지 수집(본사 협조), 국문 원고 작성, EN/DE 번역 |
| 3. 디자인·개발 | 4~7주차 | 디자인 시안 → 확정 → 퍼블리싱·개발, 다국어 적용 |
| 4. 검수·오픈 | 8~10주차 | 기기별 테스트, SEO 세팅, 오픈 및 검색엔진 등록 |

### 준비 콘텐츠 체크리스트

- 회사 소개 원고(국문) 및 연혁, 대표 인사말

- 본사 제공: 제품 이미지·카탈로그 사용 허가, 로고 원본(AI/SVG)

- 취급 제품 리스트 확정 (챔버 모델별 / 시험장비 모델별)

- CyberShield 링크 확정 완료 — https://www.frankonia-cybershield.com/

- 사업자 정보, 주소, 연락처, 문의 수신 이메일

# 10. 다음 단계

- 랜딩페이지 HTML 시안(v2, CyberShield 디자인 적용본) 검토 및 피드백

- FRANKONIA-WEB-PLAN.md(웹 기획서) 기반으로 Next.js 프로젝트 착수

- 본사 이미지 자산(제품 사진·로고 SVG) 사용 범위 확인

- 제품별 국문 원고 작성 및 EN/DE 번역 진행